## Slide 1
Agile Softwareentwicklung
& Scrum
HF Lehrgang · Praxisorientiertes Unterrichtsmaterial

## Slide 2
Lernziele des Lehrgangs
Nach diesem Lehrgang können die Studierenden …
🎯 Verstehen
Sinn und Zweck agiler Softwareentwicklung erklären
🔧 Anwenden
Ein praktisches Projekt nach agilen Prinzipien realisieren
📋 Kennen
Die Rollen, Events und Artefakte von Scrum benennen
🚀 Umsetzen
Ein Projektvorhaben mit Scrum strukturieren und durchführen

## Slide 3
1
Agile Grundlagen
Warum klassische Methoden oft scheitern – und was die Lösung ist

## Slide 4
Das Wasserfallmodell – und seine Grenzen
Anforderungen
Design
Implementierung
Test
Betrieb
⚠️ Typische Probleme
Änderungen teuer & spät
Kein Kundenfeedback
Fehler erst am Ende sichtbar
"Big Bang" Lieferung
👉 Grosse Projekte liefern 66% zu spät oder zu teuer (Standish Chaos Report)

## Slide 5
Das Agile Manifest (2001)
12 Entwickler formulierten in Snowbird, Utah, vier Kernwerte:
Individuen & Interaktionen
über
statt Prozesse & Werkzeuge
Funktionierende Software
über
statt umfassende Dokumentation
Kundenzusammenarbeit
über
statt Vertragsverhandlungen
Auf Änderungen reagieren
über
statt einem Plan folgen

## Slide 6
Die 12 Prinzipien des Agilen Manifests
1
Kundenzufriedenheit durch frühzeitige & kontinuierliche Lieferung
2
Änderungen willkommen heissen – auch spät im Projekt
3
Funktionierende Software häufig liefern (Wochen, nicht Monate)
4
Enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern & Fachleuten
5
Motivierte Individuen fördern, Vertrauen schenken
6
Face-to-Face Kommunikation bevorzugen
7
Funktionierende Software = Hauptmass für Fortschritt
8
Nachhaltige Entwicklung – konstantem Tempo
9
Technische Exzellenz & gutes Design fördern Agilität
10
Einfachheit: das Meiste nicht Erledigte maximieren
11
Selbstorganisierende Teams produzieren beste Ergebnisse
12
Regelmässige Reflexion & Anpassung des Vorgehens

## Slide 7
Agil vs. Wasserfall – Vergleich
Kriterium | Wasserfall | Agil
Planung | Vollständig am Anfang | Iterativ, rollend
Anforderungen | Fest definiert | Veränderbar, priorisiert
Lieferung | Am Projektende | Regelmässig (Sprints)
Kundenbeteiligung | Anfang & Ende | Kontinuierlich
Risiko | Hoch (spät erkannt) | Gering (früh erkannt)
Dokumentation | Umfangreich | So viel wie nötig
Teamstruktur | Hierarchisch | Selbstorganisiert

## Slide 8
2
Praxisübung: Agiles Arbeiten
Gemeinsam ein Projekt agil planen und umsetzen

## Slide 9
Übung 1: Agile Planung – «Pizzeria App»
Szenario
Ihr seid ein 3–4-köpfiges Entwicklungsteam. Eine lokale Pizzeria möchte eine Online-Bestellapp. Der Kunde weiss noch nicht genau, was er will.
📝 Schritt 1 (10 Min.)
Schreibt mindestens 8 User Stories im Format:
«Als [Rolle] möchte ich [Funktion], damit [Nutzen].»
🎯 Schritt 2 (10 Min.)
Priorisiert eure Stories mit MoSCoW
(Must / Should / Could / Won't have)
📋 Schritt 3 (10 Min.)
Plant euren ersten Sprint (2 Wochen):
Welche Stories nehmt ihr in Sprint 1?
🗣️ Schritt 4 (5 Min.)
Präsentiert euren Plan der Klasse.
Was habt ihr gelernt?

## Slide 10
User Stories richtig schreiben
«Als [Rolle] möchte ich [Funktion/Ziel], damit [Nutzen/Begründung].»
Gutes Beispiel ✅
Als Kunde möchte ich meine Bestellung online aufgeben, damit ich nicht anrufen muss und die Bestellung jederzeit aufgeben kann.
Schlechtes Beispiel ❌
Das System soll eine Datenbankanbindung für Bestellungen haben.
Qualitätskriterien – INVEST:
I
Independent
N
Negotiable
V
Valuable
E
Estimable
S
Small
T
Testable

## Slide 11
3
Einführung in Scrum
Das meistgenutzte agile Framework im Detail

## Slide 12
Was ist Scrum?
Scrum ist ein leichtgewichtiges Framework, um komplexe Produkte iterativ zu entwickeln.
📅 Entstehung
1995 von Ken Schwaber & Jeff Sutherland
📄 Grundlage
Der Scrum Guide (kostenlos, scrumguides.org)
🏭 Verbreitung
Meistgenutztes agiles Framework weltweit
🎯 Kernidee
Inspect & Adapt: regelmässig überprüfen und anpassen
⏱️ Rhythmus
Sprints von 1–4 Wochen (meist 2 Wochen)
👥 Teamgrösse
Typisch 3–9 Personen im Scrum Team

## Slide 13
Die drei Scrum-Rollen
Product Owner
👤
Verantwortlich für das Produkt
Pflegt den Product Backlog
Priorisiert Anforderungen
Vertritt die Stakeholder
Definiert Akzeptanzkriterien
Scrum Master
🛡️
Servant Leader des Teams
Entfernt Impediments
Schützt das Team
Fördert Scrum-Verständnis
Moderiert Scrum Events
Developer
💻
Umsetzt den Sprint Backlog
Selbstorganisierend
Verantwortlich für Qualität
Definition of Done einhalten
Schätzt Aufwände

## Slide 14
Die drei Scrum-Artefakte
Product Backlog
Geordnete Liste aller bekannten Anforderungen ans Produkt. Wird vom Product Owner gepflegt und priorisiert.
User Stories, Epics, Tasks
Priorisiert nach Geschäftswert
Lebt und verändert sich
Commitment: Produktziel
Sprint Backlog
Auswahl aus dem Product Backlog, die das Team im aktuellen Sprint umsetzen will.
Ausgewählt vom Dev-Team
Aufgaben in Stunden/Tage
Sichtbar für alle
Commitment: Sprint-Ziel
Increment
Das potenziell auslieferbare Produkt am Ende jeden Sprints. Muss der DoD entsprechen.
Potenziell auslieferbar
Definition of Done erfüllt
Addiert sich auf frühere
Commitment: DoD

## Slide 15
Die fünf Scrum-Events
Sprint
1–4 Wochen
Herzstück von Scrum – container für alle anderen Events
Sprint Planning
Max. 8h
Was wird im Sprint gemacht? Wie wird es umgesetzt?
Daily Scrum
15 Min. täglich
Synchronisation: Was tat ich gestern? Was tue ich heute? Hindernisse?
Sprint Review
Max. 4h
Stakeholder begutachten das Increment, Backlog wird angepasst
Retrospektive
Max. 3h
Team reflektiert Prozess: Was lief gut? Was verbessern wir?

## Slide 16
Der Sprint-Zyklus im Überblick
Product
Backlog
→
Sprint
Planning
→
Sprint
Backlog
→
Sprint
1–4 Wo.
→
Increment
Daily Scrum (täglich)
Sprint Review
Retrospektive
Inspect & Adapt
Nach jedem Sprint: Produkt anpassen (Review) und Prozess verbessern (Retro)

## Slide 17
Definition of Done (DoD)
Die DoD ist eine gemeinsam vereinbarte Liste von Qualitätskriterien, die ein Increment erfüllen muss.
Beispiel-DoD für ein Web-Projekt:
✅ Code wurde reviewed (Peer Review)
✅ Unit Tests geschrieben & alle grün
✅ Integration Tests bestanden
✅ Akzeptanzkriterien der User Story erfüllt
✅ Keine offenen P1-Bugs
✅ Dokumentation aktualisiert
✅ Code in main-Branch gemergt
✅ Auf Test-Umgebung deployed & getestet
💡 Tipp: Die DoD gilt für das gesamte Team – nicht für einzelne Stories.

## Slide 18
4
Scrum in der Praxis
Ihr setzt ein Projekt mit Scrum um

## Slide 19
Übung 2: Scrum-Projekt «Task-Management-App»
Projektziel
Ihr entwickelt eine einfache Task-Management-App (z. B. Konsole oder Web-GUI). Das Projekt dauert 3 Sprints à 1 Woche (simuliert).
Sprint 1
Grundfunktionen: Tasks erstellen, anzeigen, löschen.
Product Backlog erstellen, Sprint Planning durchführen.
Sprint 2
Erweiterte Features: Prioritäten, Fälligkeitsdaten, Filter.
Daily Scrum simulieren, Impediments dokumentieren.
Sprint 3
Persistenz & UI-Verbesserungen. Sprint Review & Retro.
Präsentation des Increments vor der Klasse.
Rollen werden im Team per Los oder Absprache verteilt. Alle Scrum Events finden statt!

## Slide 20
Das Scrum/Kanban-Board
Visualisiert euren Fortschritt mit einem physischen oder digitalen Board:
📋 Backlog
🔜 To Do
⚙️ In Progress
🔍 Review
✅ Done
Tasks exportieren
Login-Screen
DB-Schema
Task erstellen
Task löschen
Startseite
Auth-Modul
💡 Tools: Jira, Azure DevOps, Trello, Notion oder ein physisches Whiteboard

## Slide 21
Schätzungen & Velocity
Story Points (relative Schätzung)
Fibonacci-Skala: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...
Relativ zur einfachsten Story
Enthält Aufwand, Komplexität & Risiko
Planning Poker für gemeinsame Schätzung
Velocity
18
S1
24
S2
21
S3
26
S4
28
S5
Story Points / Sprint
⚡ Velocity hilft dem Team, realistisch zu planen – nicht als KPI für Druck zu nutzen!
Planning Poker
1
2
3
5
8
13
?

## Slide 22
Retrospektiven – Formate & Methoden
Die Retrospektive ist das mächtigste Scrum-Event – hier wird der Prozess verbessert.
Start / Stop / Continue
Was sollen wir anfangen? Was aufhören? Was beibehalten?
4 Ls: Liked / Learned / Lacked / Longed for
Was mochten wir? Was haben wir gelernt? Was fehlte? Was wünschen wir uns?
Segelboot / Speedboat
Wind (hilft) vs. Anker (bremst) – visualisiert Hindernisse & Treiber
Ablauf: 1. Daten sammeln → 2. Erkenntnisse gewinnen → 3. Massnahmen planen → 4. Schliessen

## Slide 23
5
Häufige Fehler & Best Practices
Was in der Praxis oft schiefläuft – und wie ihr es besser macht

## Slide 24
Häufige Scrum-Antipatterns
🔇 Scrum Master als Projektleiter
Der SM gibt Aufgaben vor statt das Team zu coachen → Selbstorganisation wird untergraben
📝 Story Points als Leistungsmass
Velocity wird zum KPI → Teams "inflatieren" Schätzungen statt ehrlich zu sein
🏃 Sprint als Frist für alles
Stories werden am letzten Tag "fertig gemacht" – Qualität leidet
🚫 Kein echter Product Owner
PO ist nicht erreichbar oder delegiert Entscheidungen → Backlog stagniert
📋 Zu grosser Product Backlog
Hunderte Stories, keine Priorisierung → Team verliert den Fokus
🔄 Sprint-Abbrüche ohne Grund
Häufige Abbrüche destabilisieren das Team und untergraben Scrum

## Slide 25
Best Practices für erfolgreiches Scrum
✓
Sprint-Ziel klarer formulieren als nur eine Liste von Stories
✓
Backlog Refinement regelmässig durchführen (10% der Kapazität)
✓
Team-Commitment statt individueller Verpflichtungen
✓
Definition of Done konsequent einhalten
✓
Impediments sofort und sichtbar machen
✓
Technical Debt aktiv im Backlog führen
✓
Stakeholder früh und regelmässig einbinden (Sprint Review)
✓
Retrospektive-Massnahmen nachverfolgen
✓
Teamkonstanz – keine ständigen Personalwechsel
✓
Psychologische Sicherheit im Team aufbauen

## Slide 26
Zusammenfassung
1. Agile Entwicklung antwortet auf die Grenzen klassischer Methoden
2. Das Agile Manifest: 4 Werte, 12 Prinzipien
3. Scrum: 3 Rollen · 3 Artefakte · 5 Events
4. Sprints liefern regelmässig wertvolle Increments
5. Inspect & Adapt ist der Kern – Teams lernen kontinuierlich
6. Praktische Erfahrung ist der beste Lehrmeister
«The best architectures, requirements and designs emerge from self-organizing teams.»
– Agile Manifesto

## Slide 27
Weiterführende Ressourcen
Primärquellen
scrumguides.org – Der offizielle Scrum Guide (gratis)
agilemanifesto.org – Das Agile Manifest
Bücher
Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time – Jeff Sutherland
User Story Mapping – Jeff Patton
Agile Estimating and Planning – Mike Cohn
Tools (kostenlos)
Jira (Atlassian) – umfassendes Scrum-Tool
Trello – einfaches Kanban-Board
Azure DevOps – für .NET-Teams ideal
Zertifizierungen
Professional Scrum Master (PSM I) – scrum.org
Certified ScrumMaster (CSM) – ScrumAlliance